AI智学管家 项目开发计划书

版本：V1.0

日期：2026-08-06

状态：待评审

依据：《AI智学管家项目开发目标文档V9.0_技术架构优化版》、V8.0 功能设计合并清单、法律风险与可行性检测报告

## 1. 项目概述

AI智学管家是一款面向高校学生的 AI 驱动型学习管理平台，围绕“学习规划—知识学习—智能练习—错题反馈—行为激励”闭环，利用大语言模型、RAG 检索增强和学习行为分析技术，为学生提供个性化学习辅助。

项目解决四类问题：

不知道学什么：AI 根据用户目标生成学习计划。

不知道怎么学：结合知识体系提供学习路径。

学完不会巩固：AI 生成针对性练习并管理错题。

难以坚持：通过专注管理和游戏化激励提高学习持续性。

技术架构以 V9.0 为唯一基准；V8.0 中更全面的功能设计（学情画像、知识标签、四重质检、复习调度、宠物经济、交互式文档出题等）以不冲突为前提纳入本计划。

## 2. 技术架构基准（V9.0）

| 层次 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Web 端 | Vue3 + TypeScript + Vite | 主力演示端 |
| 移动端 | Uni-app 微信小程序 | 一套代码编译 H5 与微信小程序 |
| 后端 | FastAPI + SQLAlchemy 2.x + Pydantic v2 | REST API，自动 OpenAPI 文档 |
| 数据存储 | MySQL + Redis | 业务主存储与缓存/队列 |
| 定时任务 | Celery + Redis | 文档解析、提醒、复习调度 |
| AI 能力 | AI Gateway（DeepSeek/通义千问/GLM） | 统一模型调用、路由与降级 |
| RAG | LlamaIndex + Chroma/Milvus | 文档解析、切片、向量检索 |
| 部署 | Docker Compose | 2 核 4G 云服务器演示环境 |

框架约束：不引入多租户 Tenant ID、Tauri/Electron、Flutter、K8s、LangChain 绑定或单模型绑定。

## 3. 功能范围

### 3.1 MVP 主链路

注册登录 → 1 分钟破冰问卷 → AI 生成学习计划 → 按计划学习 → AI 出题练习 → 四重质检 → 错题沉淀与复习调度 → 番茄钟专注 → 宠物成长激励。

### 3.2 MVP 功能清单

| 模块 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | 注册、登录、JWT、资料、账号注销与数据导出 | P0 |
| 冷启动 | 1 分钟破冰问卷、专家模板 + AI 微调 | P0 |
| 学习规划 | AI 生成周计划、难度梯度、Buffer、动态调整日志 | P0 |
| 练习 | AI 出题、判题、四重质检、知识标签 | P0 |
| 错题 | 自动沉淀、艾宾浩斯复习调度、举一反三、反馈 | P0 |
| 专注 | 番茄钟、防作弊/防沉迷、学习统计 | P0 |
| 宠物 | 等级/经验/心情/饱食度、智学币经济、Combo | P0 |
| 文件出题 | 多格式解析、交互式题型菜单、基于文档出题 | P1 |
| 效能 | 待办、可视化日历、周报/月报 | P1 |
| 提醒 | 站内通知、邮件、一次性订阅消息 | P1 |
| 课程聚合 | 课程索引与外链、大纲映射 | P2 |
| 代码沙箱 | 接入 E2B/Piston，自动判分 | P2 |

### 3.3 非 MVP 范围

图片 OCR 与联网搜索补全（第二阶段）

微信长期订阅消息（平台当前不开放教育类长期订阅）

复杂强化学习、多智能体编排

多租户、10 万级用户集群

## 4. 里程碑计划（8 周）

| 里程碑 | 周期 | 主题 | 核心产出 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 骨架 | 第 1 周 | 基础设施 | 前后端骨架、MySQL/Redis、Docker | 三端可启动，接口文档可访问 |
| M1 用户 | 第 2 周 | 用户与冷启动 | 注册登录、资料、破冰问卷 | 注册后 3 秒内生成第一份计划 |
| M2 规划 | 第 3-4 周 | AI 学习规划 | 模板 + AI 调整、动态调整 | AI 不可用时仍可生成计划 |
| M3 练习 | 第 4-5 周 | 出题与错题 | 四重质检、知识标签、复习调度 | 错题按 1/3/7/15/30 天进入复习 |
| M4 文件 | 第 5-6 周 | 文件出题 + RAG | 交互式菜单、配额、向量检索 | 50 页内 PDF 可解析并出题 |
| M5 激励 | 第 6-7 周 | 专注与宠物 | 完整币经济、防作弊/防沉迷 | 完成任务/专注可看到金币与经验变化 |
| M6 演示 | 第 7-8 周 | 联调与部署 | 日历/提醒/课程聚合、演示数据 | 2 核 4G 服务器完成部署与演示 |

## 5. 任务拆分

### 5.1 M1 用户系统与冷启动

注册、登录、JWT 鉴权与 401 统一处理

用户资料编辑与破冰问卷页面

问卷数据写入 user_profiles

专家模板库与 AI 微调生成破冰周计划

隐私政策、用户协议、账号注销与数据导出入口

验收：新用户注册后完成问卷即可获得第一份周计划；无 API Key 时使用模板兜底。

### 5.2 M2 AI 学习规划

学习画像字段扩展与画像持续更新

难度梯度、精力匹配与 20% Buffer

连续未完成任务自动拆分或降低难度

计划调整日志与前后对比

验收：同输入重复生成结果稳定；行为数据可触发计划动态调整。

### 5.3 M3 出题与错题

出题 Prompt 与结构化输出

四重质检：RAG 约束、AI 自检、格式规则、用户反馈

知识标签体系与个人热力图

判题逻辑、错题自动沉淀

艾宾浩斯复习调度与举一反三

题目反馈与人工复核状态

验收：题目包含题干/选项/答案/解析；错题可复习、可掌握、可反馈。

### 5.4 M4 文件出题与 RAG

多格式解析（PDF/Word/PPT/TXT）

AI 预分析并返回交互式题型菜单

文件配额、临时存储清理、内容安全校验

文本切片、Chroma 向量化与检索

基于检索上下文出题

验收：上传文件后可选择题型组合并生成题目；超限文件被拦截并提示。

### 5.5 M5 专注与宠物

番茄钟开始/结束/统计

Web 端交互活跃度检测，小程序端切后台检测

每日番茄钟收益上限与连续专注提醒

智学币完整经济（任务/专注/Combo/错题消灭/消费）

宠物等级、经验、心情、饱食度、进化与道具

验收：完成一次番茄钟或答题可看到金币、经验与饱食度变化；挂机不计时。

### 5.6 M6 联调与部署

待办、可视化日历、学习周报/月报

站内通知、邮件与一次性订阅消息

公开课程索引与外链

演示账号与演示数据

Docker Compose 部署与部署文档

答辩 PPT、架构图、录屏

验收：演示环境完整跑通主链路；核心页面无报错；数据可演示。

## 6. 数据模型规划

| 领域 | 核心表 |
| --- | --- |
| 用户 | users、user_profiles |
| 规划 | study_plans、plan_items、plan_adjustment_logs |
| 练习 | questions、question_feedback、knowledge_tags、question_tag_links |
| 错题 | answer_records、wrong_book_items |
| 知识库 | documents、knowledge_chunks、file_analyze_results |
| 专注 | focus_sessions、daily_stats |
| 激励 | pets、coin_transactions、checkin_records、shop_items |
| 效能 | todos、reminders、push_channels |
| 课程 | courses、course_chapters、course_knowledge_mapping |
| 沙箱 | submissions、test_cases、code_run_results |

字段级增量见 FEATURE_RECONCILIATION.md 第 4 节。

## 7. API 规划（前缀 /api/v1）

| 模块 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 健康 | GET /health | 服务状态 |
| 认证 | POST /auth/register、/auth/login | 注册登录 |
| 用户 | GET/PATCH /users/me、/users/me/profile | 当前用户与资料 |
| 冷启动 | POST /onboarding | 提交破冰问卷并生成第一份计划 |
| 规划 | GET/POST /plans、POST /plans/generate、POST /plans/{id}/adjust | 计划 CRUD 与 AI 调整 |
| 练习 | POST /questions/generate、GET /questions、POST /questions/{id}/answers | 出题与作答 |
| 反馈 | POST /questions/{id}/feedback | 题目纠错反馈 |
| 错题 | GET/PATCH /wrong-book、GET /wrong-book/review | 错题本与今日复习 |
| 知识 | GET /knowledge-map | 个人知识热力图 |
| 文件 | POST/GET /files、POST /files/{id}/parse、POST /files/{id}/analyze、POST /files/{id}/questions | 上传、解析、分析、出题 |
| 专注 | POST/PATCH /focus/sessions、GET /focus/stats | 番茄钟与统计 |
| 宠物 | GET/PATCH /pets、POST /pets/{id}/feed、POST /pets/{id}/poster | 宠物与海报 |
| 金币 | GET /coins/transactions | 智学币流水 |
| 效能 | GET/POST /todos、GET /calendar、GET/POST /reminders | 待办、日历、提醒 |
| 课程 | GET /courses | 公开课程索引 |
| 沙箱 | POST /submissions | 代码提交与判分 |

## 8. AI 能力接入顺序

Phase A：DeepSeek 直接调用，跑通规划与出题。

Phase B：AI Gateway 多模型与降级，接入通义千问、GLM。

Phase C：RAG 文档解析与向量检索增强出题。

Phase D：联网搜索补全与代码沙箱判分。

所有 AI 调用保留离线模板降级，保证演示现场不因网络或额度中断。

## 9. 环境与部署

### 9.1 本地开发

cd backend

python -m venv .venv

pip install -r requirements.txt

uvicorn app.main:app --reload

cd web

pnpm install

pnpm dev

cd mobile

pnpm install

pnpm dev:mp-weixin

### 9.2 演示环境

docker compose up -d --build

服务器：2 核 4G 云服务器；AI Key 通过环境变量注入，不写入代码库。

## 10. 合规与风险

项目已按 RISK_ASSESSMENT.md 完成检测。必须整改项：

删除“100%准确”“绝对正确”等绝对化表述

课程聚合仅保留“名称 + 外链”，不存储视频、不直链、不爬取章节

增加用户协议、隐私政策、文件权利声明与侵权投诉通道

AI 生成内容增加显式标识与敏感词过滤

提醒方案改为站内通知 + 邮件 + 一次性订阅消息

智学币不开放真实货币购买

公开上线前确认生成式 AI 服务备案义务

## 11. 验收与交付物

每个里程碑结束时提交：

可运行的演示版本与演示脚本

后端测试与前端构建通过记录

更新后的开发计划、架构、风险文档

答辩素材（截图、录屏、数据样例）

## 12. 后续迭代（M7+）

图片 OCR、联网搜索补全

B 端高校学习数据看板

会员订阅与商业化模型

移动端原生能力增强与多端同步

垂直领域学习语料库沉淀